# Contexte :
## Objectif du projet :

Ajouter une application de gestion du prêt des disques durs.
Conception du moteur de l'application
Conception de l'interface WEB admin et user
Intégration de l'application dans un conteneur Linux
(?) Sécurisation de la bdd

## Les cibles :

Gérant de l'entreprise (admin), employé.es (user)

# Définition du besoin :
## Analyse de l’existant :

L'entreprise dispose d'un intranet sur son propre serveur, une bdd pour la gestion du materiel

## Enoncé du besoin :

L'entreprise a besoin d'une application de gestion pour le prêt de materiel.

Celui ci devra permettre a l'utilisateur d'afficher les DD enregistrés en BDD et de scanner un DD. Après scan, l'application devra renvoyer un formulaire de prêt ou de retour en fonction de l'état du DD.
L'administrateur pourra utiliser les fonctionnalités de l'utilisateur, ainsi qu'ajouter un DD en BDD, modifier et supprimer un DD, consulter les statistiques de prêt d'un DD (nombre de prêt, durée, etc).

## Fonctionnalités du produit :

L'app disposera d'une interface WEB et d'une interface mobile. Nous devrons lui faire réaliser des test logiques afin qu'elle determine si le materiel est en prêt ou en retour de prêt. Elle devra pouvoir récuperer, analyser, compiler et afficher des statistiques.

# Contraintes :
## Contraintes techniques :
Langages : - Interface : HTML/CSS
        - Back-end : PHP
  - BDD : SQL
Le site contenant l'app sera hebergé sur le serveur de l'entreprise (?) conteneur linux
Elle devra être capable de lire des QR Code via douchette ou smartphone

# Etapes de developpement :

Conception :
      - Rédaction du cdc
      - Diagramme de cas d'utilisation
      - Diagrammes d'activité
      - Diagrammes de séquence (?)
BDD :
    - MCD
    - MLD
    - Diagramme de classe